Con relación a la planificación a continuación, pondré los pasos que voy a desarrollar

para cumplir con el objetivo.

* El primer paso será definirme una planificación general de todo el proyecto.
* Hare unas estimaciones de duración y tiempo de finalización de cada tarea.
* El proyecto se llevará acabo de septiembre a diciembre. Los cálculos estimados son:

Número de créditos asignatura de TFG = 12 créditos Número de horas = 324

Numero de Semanas =15 semanas (septiembre- diciembre).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Tarea | Nombre Tarea | Semana | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horas Estimación |
| 1 | * Redacción de Requisitos * Configuración de Software necesario para desarrollo de proyecto | Semana 1 | **Semana 1 Lunes** | **Semana 1 Viernes** | 24 horas |
| 1 | * Análisis de Requisitos * Modelo Entidad Relación. * Desarrollo memoria de TFG | Semana 2 | **Semana 2 Lunes** | **Semana 2 Viernes** | 24 horas |
| 2 | * Diseño de la base de datos * Comprobación de la base de datos * Diseño de   Mockup de aplicación | Semana 3 | **Semana 3 Lunes** | **Semana 3 Viernes** | 24horas |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | * Desarrollo de Mockup de aplicación * Pruebas Unitarias * Desarrollo memoria de TFG | Semana 4 | **Semana 4 Lunes** | **Semana 4 Viernes** | 24 horas |
| 4 | * Implementación servicio Work Flow * Implementación del Servicio * Despliegue de la base de datos en SAP Hana | Semana 5 | **Semana 2 Lunes** | **Semana 2 Viernes** | 24 horas |
| 5 | * Desarrollo de la funcionalidad de la aplicación * Desarrollo Memoria de TFG * Pruebas Unitarias | Semana 6,7,8,9 | **Semana 6 Lunes** | **Semana 9 Viernes** | 90 horas |
| 6 | * Desarrollo funcionalidad, eventos de la aplicación. * Comprobación de errores * Comprobación correcto Funcionamiento * Cambios alguna modificación de código. * Redacción de la memoria de TFG * Despliegue de Aplicación en la nube | Semana 10,11,12,13,14,15 | **Semana 6 Lunes** | **Semana 9 Viernes** | 114 horas |

Número Total de horas = 324 horas.